# 📝 Notas

5 sept 2025

## Plan de trabajo Area libre

Invitados Maria Hernandez Camilo Mesias Darinel Nieto Diaz

Archivos adjuntos Plan de trabajo Area libre

Registros de la reunión Transcripción

### Resumen

Camilo Mesias y Darinel Nieto Diaz discutieron la negociación del alcance y el tiempo del sitio web. Maria Hernandez compartió que la cliente envió solicitudes de ajuste y se discutió cómo proceder con Darinel Nieto Diaz, quien planea trabajar conforme al Figma. Se propuso priorizar vistas importantes como el "Home", el "Portafolio de Productos" y "Contáctenos" para una primera versión del sitio, postergando otras secciones hasta después de la feria.

### Detalles

- Negociación de Alcance y Tiempo Camilo Mesias destacó la importancia de negociar con el cliente para establecer expectativas realistas sobre el sitio web, sugiriendo un enfoque iterativo para la entrega de funcionalidades y vistas para el 15, en lugar de comprometerse con el sitio completo de una vez (00:00:00). Darinel Nieto Diaz, por su parte, propuso entregar al menos el 50% del sitio web para la fecha límite del 15, con un enfoque en secciones clave como "Home", "Servicios", "Portafolio" y "Tipo de Producto" (00:05:47).

- Manejo de Ajustes de Diseño y Coordinación con Karen Maria Hernandez compartió que la cliente envió solicitudes de ajuste que no son "pequeños", y preguntó a Darinel Nieto Diaz y Camilo Mesias cómo proceder, ya que Darinel Nieto Diaz planea trabajar conforme al Figma (00:00:00). Camilo Mesias sugirió que Darinel Nieto Diaz revise los ajustes del Figma y determine cuáles pueden ser implementados directamente en el desarrollo y cuáles requerirán la intervención de Karen, la diseñadora, indicando que si los cambios son complejos y Karen no tiene disponibilidad, se debe informar a la cliente sobre las limitaciones de tiempo (00:02:06).

- Priorización de Vistas y Contenido Camilo Mesias propuso enfocarse en las vistas más importantes para una primera versión del sitio, como el "Home", el "Portafolio de Productos" y "Contáctenos", postergando otras secciones hasta después de la feria (00:03:09) (00:09:25). Darinel Nieto Diaz aseguró que el desarrollo de la sección de productos, incluyendo productos por categorías, tipos de producto e internas de producto, es manejable ya que gran parte se basa en bucles, facilitando su implementación (00:07:11). Ambos coincidieron en que el contenido de texto no es un impedimento para el desarrollo, ya que puede ajustarse al final (00:11:40).

### Pasos siguientes recomendados

- Maria Hernandez le dirá a Camila que el tiempo es corto para tener el 100% del sitio web, que lo más viable es tener home, portafolio de productos y contáctenos, y que los cambios de Figma de la diseñadora Karen no se podrán entregar para la feria.

- Darinel Nieto Diaz revisará los ajustes que envió la cliente para determinar cuáles pueden hacer ellos directamente y cuáles requieren que Karen los haga en Figma.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.

# 📖 Transcripción

5 sept 2025

## Plan de trabajo Area libre - Transcripción

### 00:00:00

Camilo Mesias: ir agregando, o sea, no hacer todo de una sola ni comprometernos con el cliente que todo el sitio como está en el Figma va a estar en ese tan poquito tiempo, sino que tenemos que negociar con él y decirle, "Venga, para el 15 con estas vistas, con estas funcionalidades está podemos llegar con el sitio. ¿Listo?"
Darinel Nieto Diaz: Cami, una pregunta, ¿ese sitio tiene idioma español inglés?
Camilo Mesias: No. Y si lo tuviera, eso es de las primeras cosas que le decimos, no llegamos con las dos. T. Vámonos solo con español.
Maria Hernandez: No, acuérdate que eso no se no se cotizó y ella lo habló y le dijimos, "No, eso no está cotizado en el plan en lo que se le cotizó." Otra cosa, me acaba de enviar los ajustes que quiere, que dijo que son pequeños y no son pequeños. Yo se lo compartí a Dari. Dari me dice que va a trabajar en forma lo que está el Fma. Entonces, ¿qué hago?
Darinel Nieto Diaz: Por Eso, Cami.
Camilo Mesias: Pero eh son ajustes de diseño del Figma.
Maria Hernandez: Sí.
Camilo Mesias: Eh, primero tendríamos que ver y son de qué secciones, señor
Darinel Nieto Diaz: Venga, un momento.

### 00:01:03

Darinel Nieto Diaz: Primero, hay que tener en cuenta que estamos desarrollando un sitio que es completamente prácticamente de cero, sino que vamos a realizar lo que hay.
Maria Hernandez: Eso es lo que está diciendo Cami.
Darinel Nieto Diaz: Es decir, entonces basado en lo que ella dice, eh, no quiero ese ajuste, quiero ese ajuste, no podemos tener en cuenta el sitio web anterior, tenemos que tener en cuenta es el Figma. Basado en el Figma es que vamos a trabajar, ¿sí me entiende? Entonces, ajustes que ella solicite tiene que ser directamente en el Figma. El sitio es más, hagamos algo del sitio web anterior, olvídense de ese sitio.
Maria Hernandez: Sí, ya yo lo olvidé.
Camilo Mesias: Sí, sí, eso está bien.
Maria Hernandez: O sea, por eso te pregunté, disculpa Cami, por eso te pregunté que si esos ajustes tú los podías hacer o necesitamos a Karen. Otra cosa, Karen está disponible para hacer esos ajustes para que tú lo puedas hacer conforme está en el FMA. O sea, ¿entiendes?
Camilo Mesias: Pero Karen, tú no has hablado con Karen todavía.
Maria Hernandez: Yo le envió un correo y no me ha contestado.
Camilo Mesias: Ya. Eh eh yo creo que ese es el orden, lo que dice y creo que lo que ella mandó de ajustes dar y todos son a partir del Figma, ¿verdad, María?

### 00:02:06

Camilo Mesias: ¿O no?
Maria Hernandez: Sí, del Figma.
Camilo Mesias: Listo.
Darinel Nieto Diaz: Listo.
Camilo Mesias: Eso sería lo primero.
Darinel Nieto Diaz: 60.
Camilo Mesias: Habría habría que ver unos que usted diga, "Bueno, no, no hace falta que me los monten en Figma si es que quiere correr algo chiquito o algo que lo podamos hacer en el mismo desarrollo, ¿sí o qué? Eh, pero si hay cosas que sí sean un poquito más complejas, que está cambiando la visualización, reorganizando elementos, ahí sí tendríamos que ir con Karen. Pero habría que decirle a ella, María, la carta y es decirle, eh, Camila, hablé con Karen, la diseñadora, pues ella sabe que es la diseñadora, ella no tiene disponibilidad ahorita para coger esto de primera mano y si no lo hace, eh, ya prácticamente no llegamos a la feria y a ver qué te contesta, vémonos esa carta.
Maria Hernandez: Okay. O sea, le digo así.
Camilo Mesias: O sea, que nosotros vamos a ver algunos que se van a poder solucionar desde el desarrollo, cosas menores de diseño que no impliquen tantos cambios. Es más, si tú las quieres o si las vamos revisando si me dejan en la tarea, habrían unas que habría que decir, "No, y si es que es muy probable que Karen o no esté disponible o nos lo va a entregar martes y si perdemos dos días más difícil, sobre todo si es algo del home." Es

### 00:03:09

Maria Hernandez: M.
Camilo Mesias: que estamos y ya hay que ya en el correo decirle que sí estamos con todas las pilas, queremos que ella pueda llegar a la feria con algo, pero es corto el tiempo y pues son son cosas que requieren tiempo. Entonces, por eso es que vamos a tener que proponerle, "Venga, no vamos a llegar con el 100% de la página. Vamos a llegar con las vistas más importantes y con algunas, digamos que esto va a ser una versión 1.0 del sitio. Una vez terminada la feria, se sigue trabajando y se entrega ya la versión completa y se reemplaza.
Maria Hernandez: Listo.
Camilo Mesias: Eso, por ejemplo, lo hicimos con Chocoline con con Dari y es que el cliente tenía una fecha de lanzamiento. Esa en esa fecha de lanzamiento se publicó el sitio con ciertas cosas y en la medida que se iban completando, nos daban contenidos, se terminaron otras secciones. Entonces, yo creo que sería muy importante ver cuáles secciones sí somos o si son las más viables en ese tiempo. Pues yo sé que el home, me imaginaría que algo de contáctenos porque si lleva una feria lo más importante es poder obtener clientes potenciales, ¿sí o qué? Y yo no sé si las internas de todos los productos yo me animaría, eso me parece muy largo, pero yo vi que hay un botón de descargar brochure, decirle, "Bueno, en la feria ponemos en que si alguien toca un producto, lo que le va a sacar es que le va a descargar el brochure de una en vez de llevarla a la interna de la categoría de ese producto, que eso sí son tres vistas más porque tocaría

### 00:04:28

Camilo Mesias: el buscador, la vista general de la categoría y después la interna del producto.
Maria Hernandez: Exacto. O sea, yo le voy a decir primero lo de esos ajustes que estaba pidiendo. Claro, tienes que revisar el documento Dari y decirme qué puedes hacer tú y que sí va a ser Kare, ¿cierto? Eh, le voy a decir qué vistas necesitas que esté en esta primera versión para poder Ah.
Camilo Mesias: No, pero no lo podemos abrir así. Nosotros tenemos que decidir cuál es, María, porque si no ella nos dice todas o nos va a decir, tenemos que ver las que sean tiempo real y si después si nos rinde más el tiempo y logramos liberar una vista más, pues va a ser ganancia para el cliente, pero no no nos auto nosotros limitemos de una si es lo más difícil o si sabemos que el tiempo está corto, ¿no? Pues no sé, Dari, yo diría que la del productos, buscador de productos, internas de de categorías y productos es lo más largo o no.
Darinel Nieto Diaz: Sí, no, para mí siempre el más chicharro no es el home.
Camilo Mesias: o usted desde el conocimiento que dice listo.
Darinel Nieto Diaz: Ya lo más sale más rápido.
Camilo Mesias: Pero jom es el que en el vamos a arrancar de primero porque sabemos que eso es pues si el si el mínimo viable que necesitamos y y pero no tenemos hoy por qué contestarle eso al cliente y matarnos

### 00:05:47

Darinel Nieto Diaz: Yo de aquí al 15 sí tengo que tener ese sitio web completo.
Camilo Mesias: y y dispararnos en los piecitos. Yo prefiero irle entregando, ir liberando y si el cliente queda feliz, si llegamos a cinco, pero llegamos, le entregamos una más, la sexta y queda más contenta, mejor. a un cliente que desde el principio quedó con una ilusión de, "Ay, me dijeron que sí, todo el sitio y llegamos con tal porcentaje."
Darinel Nieto Diaz: Bueno, bueno, digamos pues que Cami un mínimo un mínimo un 50% pues del sitio web.
Camilo Mesias: Es es mejor ahí regularnos nosotros mismos.
Darinel Nieto Diaz: Entonces, a ver, yo reviso el Figma.
Camilo Mesias: Listo.
Darinel Nieto Diaz: Entonces home servicios portafolio y mínimo p*** una palabra
Camilo Mesias: Eso. Por ejemplo, eso de blog es de las que uno puede decirle, "Renuncia al blog pelada o renuncia a las internas de productos de cada producto, que esa a mí me preocupa un poquito más si les soy honesto.
Darinel Nieto Diaz: internet producto te la puedo entregar. Bueno, hagamos algo. Entregemos el 15 mínimo, mínimo todo lo que es home, servicios, eh portafolio, tipo de producto, internet producto.

### 00:07:11

Camilo Mesias: Pero portafolio que es donde me muestra todas las categorías.
Darinel Nieto Diaz: Sí, sí, pero eso es puro bucle.
Camilo Mesias: Y esa es una vista interna completa. Listo. Hágale.
Darinel Nieto Diaz: Por ejemplo, productos por categorías, bucle, tipos de producto, bucle, interna de producto, bucle. Las que cambian son, digamos, nosotros que si es una un desarrollo, un template diferente y es cortico, no demora nada.
Camilo Mesias: Ajá.
Darinel Nieto Diaz: Blog también es bucle. Internet de blog también es bucle. Pregunta frecuente también es una visa, pregunta frecuente y contacto también son visas independientes como lo es about y como lo es el home. Así que por eso que te digo, o sea, así eso literal se ve mucha mucha bulla, pero eso más que todo son puros bucles. un template y listo.
Camilo Mesias: Bueno, entonces póngale usted o aquí por el grupo o en el click María las que usted diría, "Venga, el 15 y sin dispararnos muy duro, trabajando normal, a paso normal, pensando que de cred algo nos puede estallar, porque siempre nos va a estallar algo. O sea, no nos tiremos nosotros al vacío, vámonos medianamente.

### 00:08:24

Camilo Mesias: Dale, María.
Maria Hernandez: Okay.
Camilo Mesias: ¿Ibas a decir algo?
Maria Hernandez: Es que hay, sí, hay que tomar cuenta la cantidad de fotos y de productos, o sea, ya quedó en pasarme eso hoy y está seguro que puedes entregar esa parte de productos porque siento que siento que son muchos
Darinel Nieto Diaz: Sí, yo entrego el desarrollo ya agregar la información.
Maria Hernandez: productos, entonces no sé si eso se vaya a tardar mucho cargándolo.
Camilo Mesias: Y nosotros subimos. Sí, ahí ya nos da usuario a mí, a ti y a Chica Chait. Entre todos subimos productos. Eso, pues esa parte es la más fácil, pues o digamos podemos hacerlo en muchas manos al tiempo.
Maria Hernandez: Lis, sí, tomando en cuenta que Cred ya supuestamente, disculpa, supuestamente hoy nos van a entregar el contenido de las dos páginas que están pendientes.
Darinel Nieto Diaz: Sí, por eso te digo, desarrollo el
Maria Hernandez: Obviamente ellos me van a decir a que le vamos a dar prioridad.
Camilo Mesias: De las dos pendientes que estamos diseñando nosotros o ellos.
Maria Hernandez: Eh, ¿cómo se llama?
Camilo Mesias: Ellos. Ellos, no. lo que está haciendo de no. Listo.
Maria Hernandez: No, no, no, no, no.

### 00:09:25

Camilo Mesias: Vale, vale, listo, listo, listo.
Maria Hernandez: de nuestro lado, ¿no? De nuestro lado. Lo que nuestro lado.
Camilo Mesias: Entonces, María, vámonos con, intentemos decirle que tenemos home, vamos a tener el portafolio de productos, pues porque sabemos que es lo más importante y un contáctenos. Por ahora comprometámonos con eso. Si nos va bien, si va rí señora y el contágenos.
Maria Hernandez: Home, home, portafolio de productos y contáctenos. Listo. Y esos cambios que está entonces.
Camilo Mesias: Si nos va bien, si nos va bien, no tenemos que decir por ahora, pero si el tiempo nos va rindiendo, entregamos más vistas, sitio más completo. De esos cambios que Dari le pegue una Dari, Dari, Dari, si mire de esos cambiecitos que ella mandó, mire y de pronto deje usted el comentario de este lo este no necesitamos hacer Figma.
Darinel Nieto Diaz: Dígame qué ordena.
Camilo Mesias: Lo que sí necesita Figma, lo que les digo, hay que decirle, no nos da el tiempo, no llegamos, eh, vámonos así. Y pues esos esos otros cambios más grandes sí tendrían que ser después en una versión B y ver hasta si hay cobros extras también.

### 00:10:30

Camilo Mesias: Ahí nos vamos así.
Maria Hernandez: Listo.
Darinel Nieto Diaz: de una. Entonces, ahorita ahorita lo reviso y déjame soluciono chicharrón que cambi me tocó actualizar muchas cosas aquí en el computador porque hace rato no hacía nada con WordPress ni nada.
Camilo Mesias: Entonces, hágale, hágale.
Darinel Nieto Diaz: Entonces,
Camilo Mesias: Actualice todo y ya sabemos que el arranque hoy era trabajar home y footer y lunes terminar seguir trabajando home. Listo.
Maria Hernandez: Entonces, Cami, entonces sería esperar que me diga ahorita Darinel cuando puedes revisar ese esos ajustes para yo enviar el correo.
Camilo Mesias: Sí.
Maria Hernandez: Mira, te vamos a entregar home, portafolio de producto, contacto y estos cambios que estás pidiendo de Figma no se van a poder entregar sino después de de la FIR.
Camilo Mesias: Y ni siquiera lo primero hay que decirles que el tiempo no nos da si ponemos a hacer esos cambios de Figma porque la diseñadora le dice Scaren, está está con su pues con con tráfico listo, no los podría empezar a trabajar hoy. Pues igual si si te contesta Karen y le puedes copiar, pues sí.
Maria Hernandez: Okay, exacto.
Camilo Mesias: Bueno, y si ella te dice, "Ay, si yo saco esto, el lunes lo tienen ya listo, pero pero no nos comprometamos."

### 00:11:40

Camilo Mesias: O sea, si pasan cosas buenas que le podemos entregar al cliente, bien, pero no nos comprometamos de antemano porque no depende todo de nosotros en ese en ese caso. ¿Listo?
Maria Hernandez: Listo, listo.
Camilo Mesias: Bueno, va. Entonces, nos vamos así.
Darinel Nieto Diaz: de una.
Camilo Mesias: Y ahora en el clickup vamos agregando las otras vistas cuando tengamos estas, o sea, no no carguemos todo con fechas, sino que si vamos cumpliendo esta fecha, vamos liberando las las otras, la siguiente, ¿cuál es la siguiente tarea, por llamarlo así? Listo.
Maria Hernandez: Listo.
Camilo Mesias: Bueno, vale. Listo, Dari. Entonces, nos vamos así con el Figma, permisos, cosas para descargar.
Darinel Nieto Diaz: Listo. De una. Hágale todo bien.
Camilo Mesias: ¿Estamos bien?
Darinel Nieto Diaz: No, todo sin melo.
Camilo Mesias: Bueno, si del documento esos cambios de texto que ya haya puesto usted los puede ir haciendo de una bien. Si no, pues bueno, le sacamos un tiempo de web master también a eso. Al final no hay lío.
Darinel Nieto Diaz: De igual manera es de igual manera, o sea, no nos preocupemos. Yo por lo menos no me preocupo tanto por texto. Eso de igual manera estamos en desarrollo y en desarrollo pues yo lo que necesito como contenido randorem o o si me entiendes ya al final del desarrollo es que ahí sí se hacen las correcciones de lo que son
Camilo Mesias: Sí, sí, sí.
Darinel Nieto Diaz: los textos que son y esa vuelta, pero en ese momento pues no no me atraza absolutamente nada el tema de textos.
Camilo Mesias: Y sí, sino que como no tenemos tanto tiempo, lo que se pueda de una vez dejar ya listo previamente, pues es un tiempo, un proceso menos, pero háganos como le vaya saliendo a usted, más fácil, más rápido.
Maria Hernandez: Listo.
Darinel Nieto Diaz: Listo. Va de una.
Camilo Mesias: Listo. Vale. Entonces, acuérdese, eh, es el listado para que María le vaya contando a Camila que que la fecha es corta, que es el 100% del sitio es muy difícil, que vemos que esto sería lo más viable y del Figma, los cambios que mandó ella, comentarios, revisar cuáles son algunos que podríamos como replicar nosotros fácil directamente. ¿Listo?
Darinel Nieto Diaz: Deo.

### La transcripción finalizó después de 00:14:05

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.